06066100 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงานสัปดาห์ที่ 15			      อาจารย์: ผศ.ดร.พรสุรีย์ แจ่มศรี

สัปดาห์ที่ 15 : ใบงาน Project Closing Process Group

นาย กวินท์ อิสสรมาลา 66070009

โจทย์

จากความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการเว็บไซต์สำหรับร้านเสื้อผ้าออนไลน์ (Week 12 - Activity) หลังจากผู้พัฒนาได้เริ่มวางแผนงาน และพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเสื้อผ้าออนไลน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแล้วก็มาถึงช่วงที่ใกล้จะจบโครงการ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้พัฒนา ต้องส่งมอบงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ งานที่ส่งมอบต้องผ่านการตรวจสอบ และตรวจรับจากลูกค้ามาแล้ว เรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ ก็ต้องสรุปและ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะปิดโครงการ รวมถึงสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลาย ต้องปิดให้เรียบร้อยก่อนจบโครงการ

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาเขียนเอกสารสิ่งส่งมอบผ่านการตรวจรับ (Accepted Deliverables Form) ของโครงการการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับร้าน เสื้อผ้าออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและตรวจรับรายการสิ่งที่ส่งมอบ ก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง

- ให้นักศึกษาเขียน Lessons Learned ซึ่งคล้ายบันทึกที่เล่าเรื่องราว ของโครงการเราว่า เราเคยเจอปัญหาอะไรในระหว่าง โครงการการพัฒนา เว็บไซต์ สำหรับร้านเสื้อผ้าออนไลน์ว่ามีอะไรบ้าง และมีวิธีจัดการปัญหานั้น อย่างไร มีข้อแนะนำอย่างไร เพื่อเป็นแนวทาง การวางแผน เมื่อถึงเวลาเริ่มต้น โครงการใหม่ หรือ เฟสใหม่ เราควรจะกลับไปอ่านดู Lessons Learned จากโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ที่จะช่วยให้วางแผนได้รัดกุม มากขึ้น และไม่เจอปัญหาซ้ำตามเดิม เขียนมาอย่างน้อย 3 ปัญหาที่คาดว่าจะพบเจอ

การส่งงาน: เป็น .pdf หรือ .docx file ใน Assignment หัวข้อ Google Classroom “Week 15 – Group X Closing Submission”

หมายเหตุ: นศ. สามารถเขียนคำตอบต่อท้ายเอกสารนี้ได้เลยในหน้าถัดไป ที่ได้ทำไว้ให้แล้ว

*************************************************

1. เอกสารสิ่งส่งมอบผ่านการตรวจรับ (Accepted Deliverables Form)

| Submitted To | Rukna Jaidee | Request Log No | CLOSE-ONLINECLOTH-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Submitter Name | Kawin Isaramala |  |  |
| Date | 07/03/2026 |  |  |
| Scope of Signoff |  |  |  |
| เว็บไซต์สำหรับร้านเสื้อผ้าออนไลน์ - ตัวระบบเว็บไซต์ (Frontend) สำหรับลูกค้า - หน้า Home / รายการสินค้า / ค้นหา-กรองสินค้า (หมวดหมู่, ราคา, ไซส์, สี) - หน้ารายละเอียดสินค้า (รูปสินค้า, ตัวเลือกไซส์/สี, สต็อก) - ตะกร้าสินค้า - ระบบสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ/โปรไฟล์ผู้ใช้ - ประวัติคำสั่งซื้อ และสถานะการจัดส่ง - รองรับ Responsive (มือถือ/แท็บเล็ต/เดสก์ท็อป) - ระบบหลังบ้าน (Admin Panel) สำหรับผู้ดูแลร้าน - จัดการสินค้า (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ), หมวดหมู่, รูปภาพสินค้า - จัดการสต็อกสินค้า (จำนวนคงเหลือ แยกตามตัวเลือก) - จัดการคำสั่งซื้อ - จัดการผู้ใช้/สิทธิ์การเข้าถึง (Admin/Staff) - รายงานพื้นฐาน (ยอดขาย, คำสั่งซื้อรายวัน/รายเดือน) - การเชื่อมต่อ/การตั้งค่าระบบ (Integration & Configuration) - ตั้งค่าโดเมน/โฮสติ้ง/SSL - การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน - เอกสารและคู่มือ (Documentation) - คู่มือผู้ใช้งาน (User Manual) สำหรับลูกค้า (ย่อ) - คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin Manual) พร้อมขั้นตอนใช้งานหลัก - เอกสารสรุปสถาปัตยกรรมระบบ (System Overview) และโครงสร้างฐานข้อมูล (ERD/Schema) - ผลการทดสอบและหลักฐานการตรวจรับ (Testing Evidence) - Test cases และผลการทดสอบฟังก์ชันหลัก - UAT checklist พร้อมผลการแก้ไขบั๊กที่พบ |  |  |  |
| Accepted (รับมอบ) |  |  |  |
| Signature ______________Rukna__________________________________ หัวหน้าทีมพัฒนา Date 07/03/2026 |  | Signature ______Kawin________________________________ ผู้จัดการโครงการ Date 07/03/2026 |  |
| Rejected (ปฏิเสธการรับมอบ) |  |  |  |
| Signature ______________________________________ หัวหน้าทีมพัฒนา Date [วว/ดด/ปป] |  |  |  |

2. Lessons Learned ปัญหาที่คาดว่าจะพบเจอ พร้อมอธิบายถึงวิธีการจัดการ และข้อเสนอแนะ (อย่างน้อย 3 ข้อ)

1. ความต้องการไม่ชัดเจน/มีการเปลี่ยน Scope ระหว่างทาง (Scope Creep)

วิธีจัดการ

- ทำรายการ Requirement + Acceptance Criteria ให้ชัด และให้ลูกค้าเซ็นยืนยัน (baseline)

- ใช้ Change Request ระบุผลกระทบ (เวลา/งบ/ความเสี่ยง) ก่อนอนุมัติเปลี่ยน

ข้อเสนอแนะ

- เริ่มโปรเจกต์ใหม่ควรมีเอกสาร SRS/Backlog ที่จัดลำดับความสำคัญ (Must/Should/Could) และกำหนด “ขอบเขตเวอร์ชัน 1” ให้แน่น

2. ประสิทธิภาพเว็บช้าเมื่อมีรูปสินค้าเยอะ
(Performance & Media)

วิธีจัดการ

- บีบอัดรูป/กำหนดขนาดมาตรฐาน, ใช้ lazy loading, ใช้ CDN

- ปรับ query และทำ pagination/limit, เพิ่ม index ให้ตารางที่ค้นหาบ่อย

ข้อเสนอแนะ

- ใส่ Performance budget ตั้งแต่แรก (เช่น หน้า list ต้องโหลด < X วินาที) และมี test กึ่งอัตโนมัติ (Lighthouse/Load test เบื้องต้น)

3.การเชื่อมต่อระบบภายนอก 
(เช่น Payment/Email/Shipping) ล่าช้าหรือสเปกเปลี่ยน

วิธีจัดการ

- แยกงาน Integration เป็น milestone เฉพาะ และทดสอบตั้งแต่ต้น (early integration test)

ข้อเสนอแนะ

- ต้องระบุ dependency และผู้รับผิดชอบตั้งแต่แผนเริ่มต้น + ขอสิทธิ์/บัญชีทดสอบตั้งแต่สัปดาห์แรก